Załącznik nr 4

UMOWA nr BPN-T.272.1.___.2025/BPNT

(Projekt)

zawarta w dniu ___.___.2025 r. w Białymstoku, pomiędzy:

- MIASTEM BIAŁYSTOK – Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym,

z siedzibą: 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71; NIP: 9662117220, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

- Anna Daszuta-Zalewska - Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

a

  - ____________________________________

z siedzibą: _____________________; KRS: __________________, NIP: ________________, REGON: _______________, zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

- _________________________ - ________________

zwanymi dalej łącznie Stronami;

na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), pn.: „Kompleksowa naprawa zadaszeń wejść do budynku Centrum Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego od strony północnej (wejście do pomieszczeń technicznych) i od strony zachodniej (wejście do kompleksu laboratoryjnego)”.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn.: „Kompleksowa naprawa zadaszeń wejść do budynku Centrum Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego od strony północnej (wejście do pomieszczeń technicznych) i od strony zachodniej (wejście do kompleksu laboratoryjnego)”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie zakresem określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu (Załącznik nr 1 do umowy), ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 2 do umowy), obowiązującymi przepisami i wiedzą budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym ewentualnymi zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia, nie wnosi do nich żadnych uwag i przyjmuje zawarte w nich informacje jako podstawowe i wyjściowe wytyczne do realizacji przedmiotu umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że wszelkie niejasności, rozbieżności, błędy lub braki w opisie przedmiotu zamówienia zostały rozstrzygnięte na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast ewentualne wątpliwości, mogące pojawić się w toku realizacji umowy będą zawsze rozstrzygane na korzyść Zamawiającego.

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje, przygotowanie, wiedzę i doświadczenie, a także, iż dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi w pełni profesjonalną i terminową realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - przed rozpoczęciem robót Wykonawca ustali, w podpisanym protokole z przedstawicielem Zamawiającego, szczegółowe warunki zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót, z podziałem obowiązków w tym zakresie – oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego stałego nadzoru technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wszelkich okolicznościach i zmianach mających lub mogących mieć wpływ na przebieg realizacji umowy.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie przestrzegania wszelkich przepisów prawa, norm i wszelkich obowiązujących zasad oraz dobrej praktyki i najwyższych możliwych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochrony przeciwpożarowej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współdziałanie z Wykonawcą,

- przekazanie terenu realizacji prac objętych przedmiotem umowy, w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

- uczestnictwo w odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz odbiorze końcowym przedmiotu umowy; z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

- zapłata wynagrodzenia na zasadach opisanych szczegółowo niniejszą umową,

- uczestnictwo w odbiorze gwarancyjnym.

TERMIN WYKONANIA UMOWY ORAZ ODBIORY ROBÓT

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opisanego w § 1 przedmiotu umowy w terminie 30.11.2025 r.

- W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy przedmiotu umowy,

- odbiór pogwarancyjny.

- W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający obowiązany jest dokonać ich odbioru technicznego bezzwłocznie, tak aby niespowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym jednak niż 2 dni robocze, a Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem (jeden dzień roboczy).

- Termin realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1, jest tożsamy z datą skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego:

- dowodów poświadczających udział innego podmiotu w realizacji umowy,

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu wszystkich robót, potwierdzające gotowość przedmiotu umowy do odbioru.

- Zamawiający po pisemnym i skutecznym zgłoszeniu (tj. zawierającym dokumenty, o których mowa w ust. 4 przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego w ciągu 1 dnia roboczego powoła komisję odbioru końcowego, która w ciągu kolejnych 2 dni roboczych winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Podstawą odmowy odbioru będzie sytuacja, o której mowa w ust. 7 pkt 1, tj. w razie istnienia wad, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

- Jeżeli przy sporządzaniu protokołu odbioru Strony stwierdzą wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez Strony. W takim przypadku potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy jest protokół, sporządzony na dzień usunięcia wad.

- Zamawiającemu, w przypadku określonym w ust. 6, przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to może odstąpić od umowy w całości lub części albo żądać ponownego wykonania umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie, jednak nie dłuższy niż 3 dni robocze.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 1 dni roboczego od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

- Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 10 dni przed upływem terminu gwarancji jakości oraz rękojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego jest potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości za przedmiot umowy.

- Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez strony protokół pogwarancyjny.

- O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie na 7 dni przed datą odbioru.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto: ____________ PLN (słownie: ______________), w tym: cena netto: ______________PLN, podatek VAT (___%): ______________PLN.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy poniesione przez Wykonawcę, w tym wszelkie koszty obsługi i serwisu gwarancyjnego. Z uwagi na swój ryczałtowy charakter wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i pozostaje niezmienne przez okres obowiązywania umowy.

- Podstawą do wystawienia Faktury VAT jest Protokół Odbioru Końcowego, stwierdzający wykonanie wszystkich zadań będących przedmiotem niniejszej umowy bez uwag lub Protokół Odbioru Końcowego z uwagami oraz załączonym dodatkowym dokumentem, w którym komisja odbiorowa potwierdzi usunięcie wymienionych w Protokole Odbioru Końcowego wad, w wyznaczonym terminie.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek bankowy, zgłoszony do Naczelnika Urzędu Skarbowego, rachunek bankowy nr _______________ w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. Właściwość Urzędu Skarbowego: _______________ .

- Zamawiający oświadcza, że płatności za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonywana na wskazany w ust. 4 rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Dane Zamawiającego na fakturze:

NABYWCA: MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220

ODBIORCA: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

- Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania; lub przesyłania na adres: bpnt@bpnt.bialystok.pl. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 9662068473. Jedocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

- Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji umowy.

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi opisanymi w § 7, dokonując kompensaty należności z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w drodze noty obciążeniowej.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela bezwarunkowej gwarancji najwyższej jakości wykonania umowy, na okres 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 3.

- Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji (zgodnie z ofertą Wykonawcą) od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- W okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem, na własny koszt i we własnym zakresie do nieodpłatnego i niezwłocznego usuwania wszelkich ujawnionych wad oraz ich wszelkich następstw i skutków, jak również eliminowanie ich źródła powstawania lub przyczyn w przyszłości; w terminie 10 dni od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: _______________. Jeżeli ze względów technicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji i rękojmi ponosi tylko i wyłącznie Wykonawca.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1 i ust. 2, jeżeli tylko zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za niedotrzymanie terminu opisanego w § 3 ust. 1, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych w okresie gwarancji,
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku niezgłoszenia roboty ulegającej zakryciu lub zanikającej do odbioru przez Zamawiającego,
w wysokości 8 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek,

- kiedy Wykonawca lub jakikolwiek personel upoważniony do obecności na terenie budowy nie przestrzega zasad i przepisów BHP lub też ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności z tytułu przyczyn wskazanych w § 7 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Opisane w ust. 1 i 2 kary umowne są stosowane całkowicie niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu. Fakt zlecenia zastępczego usunięcia nieprawidłowości, w tym usunięcia wad osobie trzeciej, przez Zamawiającego, nie wpływa w żaden sposób na zmniejszenie (redukcję) kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w § 7 ust. 2.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminów do usunięcia nieprawidłowości wynikających z realizacji umowy, w tym również wynikających z udzielonej rękojmi i gwarancji, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszt naprawy w całości i bez protestu pokryje Wykonawca, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający przy wyłanianiu osoby trzeciej wykonującej zlecenie wykonania zastępczego będzie kierował się przede wszystkim jak najkrótszym terminem realizacji wykonania zastępczego, co może spowodować wzrost ceny wykonania powyżej cen rynkowych. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje ten fakt do wiadomości, zgadza się z treścią zapisu i zobowiązuje się do pokrycia bez protestu wszelkich kosztów wykonania zastępczego w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego faktury VAT. Koszty wykonania zastępczego mogą również uwzględniać dodatkowe koszty organizacji i obsługi logistycznej i technicznej oraz formalno-prawnej czynności. W przypadku, gdy Wykonawca nie przyjmie od Zamawiającego faktury VAT lub nie opłaci otrzymanej faktury w terminie, bądź też w jakikolwiek inny sposób będzie unikał pokrycia kosztów wynikających z wykonania zastępczego, Zamawiający potrąci tą kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy, opisanego w § 4 ust. 1, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, naliczonych zgodnie z niniejszym paragrafem, kar umownych z faktury wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Ponadto i niezależnie od przywołanych powyżej kar, Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

- Strony zgodnie ustalają, że opisane powyżej kary:

- mają wyłącznie charakter czynnika motywującego i dyscyplinującego Wykonawcę do należytego, rzetelnego i terminowego wykonania zobowiązań umownych, oraz pełnią funkcję prewencyjną w opisanym zakresie,

- nie mają żadnego związku z traktowaną w niniejszej umowie całkowicie odrębnie i rozdzielnie odpowiedzialnością odszkodowawczą, ustalaną na zasadach ogólnych, i jako takie są stosowane całkowicie niezależnie od faktu wystąpienia lub nie wystąpienia straty lub szkody po stronie Zamawiającego,

- są nakładane automatycznie w przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności,

- stanowią praktycznie jedyne narzędzie Zamawiającego służące do egzekwowania od Wykonawcy należytego, rzetelnego i terminowego wykonania jego zobowiązań umownych.

- Strony zgodnie ustalają że, wystarczającą podstawą do zastosowania kary jest wystąpienie którejkolwiek z opisanej powyżej przyczyny. Wystąpienie każdej z przesłanek jest dla nałożenia kary całkowicie wystarczające i nie wymaga żadnego dalszego uzasadnienia lub dochodzenia. W szczególności do nałożenia kary nie jest wymagane ani konieczne wystąpienie jakiejkolwiek wymiernej albo niewymiernej szkody lub straty po stronie Zamawiającego, ani nie jest wymagane prowadzenie żadnego dodatkowego postępowania wyjaśniającego lub stosowanie dodatkowych procedur nieprzewidzianych niniejszą umową.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, z wyłącznej winy Wykonawcy jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w ciągu 10 dni od terminu określonego w § 3 ust. 1, lub też w trakcie realizacji przedmiotu umowy nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi, lub w toku realizacji umowy zaniedbuje jakiekolwiek zobowiązania umowne, bądź też doprowadza do wystąpienia szkody w mieniu Zamawiającego lub podmiotów związanych z Zamawiającym lub też jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem czy wykonaniem umowy lub poszczególnych jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w czasie umówionym, bądź też wykonuje przedmiot umowy w sposób nieprawidłowy czy wadliwy albo sprzeczny z umową,

- Wykonawca, pomimo uprzedniego zastrzeżenia Zamawiającego, dopuszcza do przebywania na terenie realizacji umowy osób postronnych albo zatrudnionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami albo pozostających pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających środków psychoaktywnych,

- Wykonawca nie przestrzega zasad i przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej,

- w przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1 o więcej niż 14 dni kalendarzowych,

- Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego niewykonuje obowiązków, o których mowa w § 5,

- suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 6 przekroczyła kwotę 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Strony ustalają termin odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od umowy, niezależnie od podstawy takiego odstąpienia, odstąpienie takie wywiera skutek wyłącznie co do niewykonania części umowy. W związku z powyższym żadna ze stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń otrzymanych od drugiej strony w ramach umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu Wykonania części umowy.

- ZMIANA UMOWY

            - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona:

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy (z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia), w sytuacji:

  - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

  - wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,

  - wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu,

  - zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków,

  - zmiany materiałów koniecznych do wykonywania prac pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron,

  - zmiany podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jakie spełniał podwykonawca pierwotny,

  - sytuacji, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień,

  - zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np.: zmiana numeru rachunku bankowego.

            - Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

            - Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 5 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

            - W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy,

  - zmianie osób reprezentujących,

  - ogłoszeniu o upadłości,

  - ogłoszeniu o likwidacji,

  - zawieszeniu działalności,

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

KOORDYNACJA PRAC ORAZ KOMUNIKACJA

- Jako przedstawiciela, a zarazem koordynatora i pełnomocnika w zakresie wykonywania obowiązków umownych, Wykonawca wyznacza:

•	imię i nazwisko: _______________

•	adres do korespondencji: _______________

•	adres e-mail: _______________

•	tel. komórkowy: _______________.

- Jako przedstawiciela Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych, Zamawiający wyznacza:

- imię i nazwisko: Magdalena Zawadzka

- adres do korespondencji: 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71

- mail: m.zawadzka@bpnt.bialystok.pl

- tel.: 533 553 205.

- Wszelka korespondencja przekazana wskazanemu w ust. 1 niniejszego paragrafu przedstawicielowi, za pomocą jakiegokolwiek (dowolnego) kanału komunikacyjnego (w tym między innymi: osobiście lub listem pocztowym albo też pocztą elektroniczną e-mail) będzie traktowana przez Strony jako prawidłowo i skutecznie doręczona Wykonawcy bez względu na fakt, czy Wykonawca potwierdził jej odbiór, czy też nie potwierdził odbioru. Za datę doręczenia (obowiązywania) dokumentu Strony uznają datę jego nadania.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.

- Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne lub bezskuteczne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego. Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

- Ilekroć w umowie wskazano termin z użyciem „dni robocze”, należy przez to rozumieć, okres obejmujący godziny od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ilekroć w umowie termin podawany jest w dniach, bez użycia określenia „dni robocze”, Strony rozumieją przez to dni kalendarzowe.

- Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres.

- Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71;

- Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym: Mariusz Manaches, iodo@bpnt.bialystok.pl, +48 534 653 001;

- Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy z Wykonawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

- Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż organom publicznym prowadzącym konkretne postępowania zgodnie z prawem oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w trybie art. 28 RODO.

- pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych zawartych w umowach o zamówienie publiczne przez okres 10 lat;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz przepisy prawa polskiego obowiązujące w zakresie przedmiotowym.

- Strony zawierają umowę w dobrej wierze. Spory powstałe na tle realizacji umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać we własnym zakresie w trybie polubownym. Spory niemożliwe do rozstrzygnięcia we własnym zakresie a powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny w Białymstoku, co jednak Strony zgodnie uznają za rozwiązanie ostateczne.

- Wszelkie spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy./Umowę zawarto w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby reprezentujące każdą ze Stron. Za datę zawarcia umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę reprezentującą.

- Integralnymi częściami umowy są (załączniki utrwalone w formie elektronicznej):

- Załącznik nr 1: Ogłoszenie o zamówieniu,

- Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy.

| _________________________________ |  | _________________________________ |
| --- | --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY |  | WYKONAWCA |